丹阳市全民健康信息平台项目监理服务采购调研公告

一、采购项目基本情况

1.项目名称：丹阳市全民健康信息平台项目监理服务

2.采购单位：丹阳市云阳人民医院、丹阳市妇幼保健院、丹阳市卫生健康委员会

3.项目背景：丹阳市全民健康信息平台项目核心建设内容为构建全市统一的全民健康信息体系，整合医疗、公共卫生、健康管理等各类健康数据，提升全市医疗卫生服务效率和公共卫生服务能力。现招聘监理单位，对项目进行全过程监理（含前期复盘、验收配合、后期管控），确保项目合规推进。

4.服务期限：自合同签订之日起，至项目终验合格、质保期结束止（含初验、终验全程配合，以及质保期监理服务）

5.服务地点：丹阳市云阳人民医院、丹阳市妇幼保健院、丹阳市卫生健康委员会

二、资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：
1.1具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
1.2有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格承诺函）；
1.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函）；
1.4履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供资格承诺函）；
1.5参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供资格承诺函）；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7投标人有效期内营业执照，经营范围应涵盖本项目需求。

三、监理范围及要求

本项目监理为全过程监理，涵盖项目剩余工程建设、前期建设内容复盘、初验及终验配合、质保期监理，具体内容如下：

1.前期复盘监理：对项目启动以来已完成的建设内容(含系统开发、数据对接、硬件部署等)进行全面复盘核查，梳理建设过程中的质量、进度、投资管控问题，出具阶段性监理报告，提出整改意见并督促承建单位落实。

2.质量控制：依据项目合同及技术规范，监督承建单位的施工质量，包括系统开发质量、数据准确性、硬件安装调试质量等；审查承建单位的质量保证计划，对关键环节、核心功能进行抽查验收，杜绝质量隐患，确保项目符合设计标准及相关规范要求。

3.进度控制：审核承建单位剩余工程的进度计划，监督进度计划的执行情况，及时发现并协调解决影响进度的问题；结合项目初验节点，督促承建单位加快推进收尾工作，确保项目按期达到初验条件。

4.投资控制：监督项目资金使用情况，审核承建单位的进度款支付申请，核查工程量及费用合理性，避免超支、浪费；优化项目实施方案，确保投资控制在项目总预算范围内。

5.合同管理：协助采购单位管理项目施工合同，审核合同变更、补充协议的合理性，处理合同纠纷、索赔等事宜；监督承建单位履行合同义务，确保合同条款得到有效执行。

6.信息管理：建立完善的监理档案，收集、整理项目各类文档(含设计文档、施工记录、测试报告、会议纪要等),确保监理资料完整、规范，可追溯；定期向采购单位提交监理周报、月报及阶段性监理报告。

7.组织协调：搭建采购单位、承建单位及相关单位的沟通平台，协调各方工作关系，组织召开监理例会、专题会议，及时解决项目实施过程中的分歧和问题，推动项目顺利推进。

8.验收配合：全程参与项目初验、终验工作，审核承建单位提交的验收资料，出具监理总结报告、质量评估报告，提出验收意见，协助采购单位完成验收流程，确保项目顺利通过验收。

9.质保期监理：项目验收合格后，对质保期内的系统运行、维护、升级等工作进行监理，监督承建单位履行质保义务，及时处理质保期内出现的问题，出具质保期监理报告。

四、报价要求

1.报总价。

五、材料递交要求

    - 1.提供以下资料并完整封装。

1）有效期内的公司营业执照复印件，盖公章（见附件3）；

# 2）法定代表人身份证明书（见附件2）；

# 3）项目总报价表（见附件1）

# 2.递交时间及地点

# 1）递交时间：2026年05月28日至2026年06月03日，北京时间上午8:00-11:00，下午2:00-5:00。

# 2）递交地点：丹阳市云阳人民医院信息科
3）联系人：张静
4）联系电话：18912839210

附件1

项目总报价表

| 采购单位：丹阳市云阳人民医院、丹阳市妇幼保健院、丹阳市卫生健康委员会 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：丹阳市全民健康信息平台项目监理服务 |  |  |  |
| 投标单位（盖章） |  |  |  |
| 法定代表人签字 |  | 联系电话 |  |
| 项目总报价 | （大写）： |  |  |
|  | （小写）： |  |  |
| 报价日期 |  |  |  |

注：1.据实填写此报价表。

2.总报价包含项目采购范围内的全部内容，含税。

3.采用人民币报价，以元为单位标注。

4.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

附件2

# 法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地     址：

成立时间：

经营期限：

姓     名：                     性     别：

年     龄：                     职     务：

系                    (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：(盖公章)

日期：

#### 附件3：

- 独立承担民事责任的能力

营业执照复印件盖公章，粘贴此处